

**PLANO DE TRABALHO**

**1 - DADOS CADASTRAIS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/Entidade Proponente  Prefeitura Municipal de Sant´Ana do Livramento | | | | | | C.N.P.J.  88124961/0001-59 | |
| Endereço  Rua Rivadávia Corrêa, 858 | | | | | | | |
| Cidade  Santana do Livramento | U.F.  RS | | | C.E.P.  97573-010 | DDD/Telefone 55-3968.1000 | |  |
| Conta Corrente  04.093381.0-4 | Banco  Banrisul | | | Agência  0280 | Praça de Pagamento  Sant’Ana do Livramento | | |
| Nome do Responsável  Glauber Gularte Lima | | | | | | C.P.F.  728835020-72 | |
| C.I./Órgão Expedidor  4037108729  SSP/RS | | Cargo  Prefeito Municipal | | | | Função  Prefeito Municipal |  |
| Endereço  Rua Agostin Peniza nº 402 | | | | | | | C.E.P.   97575-140 |
| Home Page:  www. sdolivramento.com.br | | | e-mail:  glaubergulartelima@gmail.com | | | | |

**2 - OUTROS PARTÍCIPES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome | C.N.P.J / C.P.F. | |  |
| Endereço | | C.E.P. | |

**3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título do Projeto | Período de Execução | |
| Asfaltamento de Vias Públicas em Sant´Ana do Livramento | Início  A partir da publicação no diário oficial | Término  365 dias |
| Identificação do Objeto | | |
| Capeamento asfáltico e construção de calçadas nas ruas Camilo Alves Gisler, José Ferrão, Manoel Fervenza, Barão do Ibirapuitã e Moysés Viana | | |
| Justificativa da Proposição  Santana do Livramento, RS, com 82.513 habitantes, está localizada na Faixa de Fronteira Brasil e Uruguai é denominada por Lei Federal nº 12.095 de 19/11/2009, Cidade Símbolo da Integração Brasileira com os países membros do MERCOSUL. A presente proposta visa dotar de infra estrutura as principais vias de ligação do centro com os bairros periféricos e de ligação entre bairros, onde estão situados equipamentos urbanos importantes como Escolas e Unidade Básica de Saúde, eixos de transporte coletivo urbano, com intenso fluxo de veículos e que encontram-se em más condições de trafegabilidade. O Asfaltamento, construção de meio fio e calçadas, sinalizações e rebaixamento de passeios que permitirão a acessibilidade nas ruas Camilo Alves Gisler, José Ferrão, Manoel Fervenza, Barão do Ibirapuitã e Moisés Viana; garantirão o melhoramento do sistema viário urbano do Município, beneficiando a comunidade em geral e agregando qualidade de vida a população residente, especialmente no que diz respeito aos usuários de Transporte Coletivo, trazendo como benefícios a redução dos custos de transportes, garantindo a acessibilidade, e assim gerando ao Município uma economicidade na manutenção de vias públicas, o que será viabilizado pela formalização de convênio com a Metroplan – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional. | | |

**4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | Etapa | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|  | Fase |  | Unidade | Quantidade | Início | Término |
| 1  2  3  4  5  6 | 1  2  3  4  5  6 | Serviços iniciais  Asfaltamento  Const. Calçadas  Rebaixamento  Controle Tecnol.  Sinalização | R$  R$  R$  R$  R$  R$ | 16.719,35 1.047.100,08 383.081,22 13.631,64 47.284,65 44.427,60 | 07/2014  07/2014  07/2014  07/2014  07/2014  07/2014 | 07/2015  07/2015  07/2015  07/2015  07/2015  07/2015 |

**5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Natureza da Despesa | | Total | Concedente | Proponente |
| Código | Especificação |  |  |  |
| 449051 | Obras e Instalações | 1.552.244,54 | 1.397.000,00 | 155.244,54 |
| TOTAL GERAL | | 1.552.244,54 | 1.397.000,00 | 155.244,54 |

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)**

**CONCEDENTE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
| 1  2  3  4  5  6 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| 1  2  3  4  5  6 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,93  78.340,84  28.730,67  1.022,35  3.546,29  3.332,02 | 1.253,97  78.340,94  28.730,77  1.022,45  3.546,38  3.332,05 |

**PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
| 1  2  3  4  5  6 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Meta | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
| 1  2  3  4  5  6 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,34 8.726,96 3.192,75 113,61 394,08 370,27 | 139,41 8.727,00 3.192,83 113,63 394,20 370,36 |

**7 - DECLARAÇÃO**

**7.1 - Declaração para Municípios**

|  |
| --- |
| Na qualidade de representante legal do Proponente, declaro, para fins de prova junto à **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL – METROPLAN**, para os feitos e sob as penas da lei, que:  1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.  2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:    Projeto 3026 **Dotação 449051 Obras e Instalações Valor R$ 155.244,54**.  Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.  **Sant’Ana do Livramento, 30/06/2014**      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Glauber Gularte Lima**  Proponente |

**8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

|  |
| --- |
| Aprovado.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Local e Data    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Concedente |