Santana do Livramento, 14 de Novembro de 2019.

ERRATA / ESCLARECIMENTO AO EDITAL Concorrência Pública 003 / 2019

Venho por meio deste que após algumas trocas de email, e contato via telefone, com técnicos do TCE, de Santa Maria ( SR. Afonso), onde questionam algum possíveis erros no texto do edital de licitação nº 003/2019, entendemos que para a melhor interpretação de todos os que pretendem participar do certame, que seja publicada a seguinte ERRATA, ao edita:

1) Prazo de implantação e de operação:

Em relação aos prazos de implantação e de operação localizaram-se os três textos a seguir.

No item 2.1.1 do edital de abertura consta:

2.1.1 –  Compreende a quantidade estimada de 1400 (hum mil e quatrocentas) vagas, com início da Operacionalização do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado em até 90 (noventa) dias, de acordo com o cronograma apresentado pela CONCESSIONÁRIA, após a assinatura do Termo de Concessão.

No Termo de Referência, no item 6.1.1, consta:

6.1.1.  - Etapa Única: Compreende a quantidade estimada de 1.400 (Um mil e quatrocentas) vagas na ÁREA AZUL do Sistema de Estacionamento Rotativo Controlado, devendo ser iniciado em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato de Concessão, com prazo máximo de 90 (noventa) dias para término da marcação e controle da totalidade das vagas previamente determinadas nos mapas das áreas de implantação.

Por fim, na Minuta de Contrato, itens 2.1 e 2.2, consta:

2.1-    O prazo para início da operação do Sistema denominado ZONA AZUL, primeira etapa, fica fixado em até 90 (noventa) dias corridos, a partir da assinatura do Contrato.
2.2 -  O prazo para o início da implantação do Sistema denominado ZONA AZUL, primeira etapa, fica estabelecido em até 15 (quinze) dias do recebimento da Ordem de Serviço.


Esclarecimento:

a - Em todas as etapas ( edital, termo de referência e minuta de contrato) entende-se, mesmo que escrito de maneiras diferentes, que o prazo de execução( implantação e início da operação) é de 90 dias a partir da assinatura do contrato( Termo de Concessão);

b - quanto ao início da implantação, pelo fato de termos diversos trâmites burocráticos o contrato sempre demora um pouco a ser assinado e logo de sua assinatura, ainda temos uma Ordem de Serviço, onde são juntados alguns documentos como ( Anotação de Responsabilidade Técnica-ART; Cadastro da obra no INSS -CEI; projetos complementares;...). Logo a minuta do contrato define que a O.S. deve ser emitida em até quinze dias, da assinatura do contrato, pois a implantação deve iniciar em até 30 dias da assinatura do contrato.

Ilustração linear :

......1.........2.........3.......................4

Momento 1 - assinatura do contrato - Termo de Concessão;

Momento 2 - prazo para assinatura da Ordem de Serviço, até 15(quinze) dias da assinatura do contrato;

Momento 3 - prazo para início da implantação, até 30 (trinta) dias da assinatura do contrato;

Momento 4 - prazo para conclusão da implantação e início da operação.

2. Quanto ao número mínimo de parquímetro:

No item 4.27 do Termo de Referência, onde se lê:

4.27- Deverá contemplar no mínimo, 1 parquímetro para cada 35 (trinta e cinco) vagas. Esta relação se justifica, pois permite um deslocamento máximo de uma quadra para utilizar este dispositivo, somado a condição de ter um ponto de venda a cada 50 vagas e ao deslocamento máximo de 50 m para o usuário adquirir créditos permite um conforto ao usuário do sistema. Além de estimular as vendas pelos pontos de venda no comércio local e pela internet.

Leia-se:

4.27- Deverá contemplar no mínimo, 1 parquímetro para cada 100 (cem) vagas. Esta relação se justifica, pois permite um deslocamento máximo de uma quadra para utilizar este dispositivo, somado a condição de ter um ponto de venda a cada 50 vagas e ao deslocamento máximo de 50 m para o usuário adquirir créditos permite um conforto ao usuário do sistema. Além de estimular as vendas pelos pontos de venda no comércio local e pela internet.

Este tema pode ser facilmente evidenciado em outros pontos do edital, como por exemplo:

- – Ítem  - 11.1.1 Para dimensionamento da proposta, deverá ser adotada a relação técnica de no mínimo 01 (um) Parquímetro Eletrônico Multivagas para aproximadamente 100 (cem) vagas no caso de estacionamento.

- - ítem - 31.5 -  A CONCESSIONÁRIA deverá instalar no mínimo 1 (um) parquímetro digital a cada 100 (cem) vagas.

- Além de estar claramente descrito na planilha de reflexo econômico financeiro que faz parte do edital

3) Bens reversíveis:

Sobre bens reversíveis há contradições entre o item 2.3.2 do Edital e o item 38.1 do Termo de Referência.

No ítem 2.3.2 do Edital, onde se lê:

2.3.2   - Os demais equipamentos usados na concessão, tais como, sensores, PDV, POS, não são considerados bens reversíveis por tratarem-se de tecnologias que ficam ultrapassadas ao longo do tempo.

Leia-se:

2.3.2   - Todos os equipamentos, a saber: parquímetros, POS, telefones inteligentes, sinalização horizontal, sinalização vertical, veículos, câmeras, assim como as licenças dos softwares de gestão do sistema, serão revertidos em propriedade do Concedente.

Este tema está claro e descrito, também no ítem 38.1 – do Termo de Referência:
38.1.   Todos os equipamentos, a saber: parquímetros, POS, telefones inteligentes, sinalização horizontal, sinalização vertical, veículos, câmeras, assim como as licenças dos softwares de gestão do sistema, serão revertidos em propriedade do Concedente;

4) Contradições na Nota Final:

Sobre o cálculo da Nota Final há contradição entre os itens 7.1.4.3.1 e 7.1.4.3.2.

Onde no edital se lê no edital no ítem - 7.1.4.3 - DA NOTA FINAL (NF)

7.1.4.3.1       Considerando o prescrito no art. 46 da Lei Federal nº 8.666/93, atribuir-se-á peso 0,3 (três décimos) para proposta comercial e peso 0,7 (sete décimos) para a proposta técnica, que comporão a Nota Final, para fins de julgamento. Os pesos atribuídos dão a relevância necessária a cada proposta, destacando-se a melhor proposta comercial, somando-se na proposta técnica o comprometimento com a tecnologia e a qualidade dos serviços que devem ser prestados.

Leia-se:

7.1.4.3.1       Considerando o prescrito no art. 46 da Lei Federal nº 8.666/93, atribuir-se-á peso 0,3 (três décimos) para proposta técnica e peso 0,7 (sete décimos) para a proposta comercial, que comporão a Nota Final, para fins de julgamento. Os pesos atribuídos dão a relevância necessária a cada proposta, destacando-se a melhor proposta comercial, somando-se na proposta técnica o comprometimento com a tecnologia e a qualidade dos serviços que devem ser prestados.

Este tema se complementa e está claro no ítem 7.1.4.3.2, onde descreve:

7.1.4.3.2       O cálculo da Nota Final (NF) das licitantes, até a segunda casa decimal e desprezada as demais, se darão de acordo com a média ponderada da Nota Técnica (NT) e Nota de Preço (NP), conforme representado a seguir:

NF= (0.30*IT) + (0.70*IOP)
NF= Nota Final da Proponente
IT= Índice Técnico da Proponente
IOP= Índice de Oferta da Proponente

Todos os itens esclarecidos acima encontram esclarecimentos no próprio edital, mesmo assim, destacamos alguns erros de digitação para melhor esclarecer aos interessados. Pelo fato de que os mesmos não interferem na formulação das propostas, mantemos os prazos estabelecidos no Edital.