PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 178/2009  ORIGINADO NO PROCESSO  TOMADA DE PREÇO Nº 004/2009 - QUE TEM COMO OBJETO  OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL.

Entre a Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento - RS, com sede a rua Rivadávia Corrêa, 858, inscrita no CNPJ sob nº 88.124.961/0001 - 59, por seu Prefeito Municipal,  Wainer Viana Machado, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa  PABLO D. U. PEREZ,  sito na Rua Luiz Alberto Serralta, 64, Jardim Europa, Sant’Ana do Livramento, RS, CEP 97.576-490, fone 3243 6384/ 91033593, inscrita no CNPJ sob nº 03.962.889/0001-86, aqui simplesmente denominada CONTRATADO resolvem celebrar o presente Aditivo Contratual, de acordo com o processo supra citado, parecer da Procuradoria Municipal  e solicitação da Secretaria Municipal de Educação através do memorando nº  297/2010 embasada no documento da Comissão de Obras Públicas,  devidamente homologado pelo Sr. prefeito municipal , mediante cláusulas e condições que segue:

CLÁUSULA TERCEIRA  - DO PRAZO

1.Fica o prazo de vigência do contrato prorrogado  por mais 45 (quarenta e cinco) dias.

2. Demais cláusulas mantêm-se iguais.

Sant’ Ana do Livramento,  15 de abril  2010

WAINER VIANA MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

PABLO D. U. PEREZ

Pablo David Urquhart Perez

CPF 828.993.710-53

Este Aditivo contratual encontra-se examinado e aprovado por esta Procuradoria Jurídica. Em:_______/_____/______ _______________________