# EDITAL DE LICITAÇÃO

# PROCESSO Nº 005346/2010

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2010

OBRA:  RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA DUQUE DE CAXIAS (TRECHO ENTRE RUA  RIVADÁVIA CORRÊA E RUA DOS  ANDRADAS EM SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS CONTRATO DE REPASSE  Nº 0266087-59/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA

VALOR ESTIMADO R$ 35.369,49      ÀREA: 1.544,26 m2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

O Executivo Municipal, através do Depto de Licitações e Contratos, torna público pelo presente Edital a instauração de procedimento licitatório na modalidade  TOMADA DE PREÇO nº 002/2010, do tipo MENOR PREÇO, empreitada por preço global, tendo por objeto a contratação de obras, conforme especificado no item OBJETO, plantas/projetos e memoriais anexos, regida pela Lei Federal nº 8.666/93,  legislação pertinente e pelas disposições constantes a seguir:

- DO OBJETO

1.1  Obra: Recapeamento asfáltico da rua Duque de Caxias (trecho entre  rua Rivadávia Corrêa e rua dos Andradas) no município de Sant’Ana do Livramento, compreendendo o fornecimento de todo o material empregado, equipamentos, mão - de - obra, serviços complementares, transportes, etc...., definidos na Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e mapas de situação, localização e sinalização constituindo partes integrantes desta Tomada de Preço.

1.2  Caso a empresa interessada verificar quantitativos diversos em relação aos apresentados pelo Município, deverá esta enviar correspondência (ou fax: 55 3242 5265 ou e-mail: pmllicitacoes@hotmail.com) para o Departamento de Licitações e Contratos, sito na rua Pref. Hugolino Andrade, 433, Centro,  Sant’Ana do Livramento, RS,  no prazo de até cinco dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação.

A solicitação será encaminhada para análise do setor de engenharia do Município. Constatado algum equívoco, o mesmo será corrigido, dando ciência (através de Adendo ao Edital) a todas as empresas interessadas.

2. DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS E SESSÕES DE ABERTURA

2.1 - Os invólucros nº 01 e 02, respectivamente DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, deverão ser entregues na Rua Hugolino Andrade, nº 433,  junto a Secretaria  Municipal  da Fazenda,  às 9  horas do dia 10 de junho de 2010,  em envelopes contendo, como sugestão,  em suas partes externas, além do nome e endereço da licitante, os dizeres “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA”.

2.2 - A sessão de abertura dos invólucros nº 01 será no mesmo dia e hora, e o invólucro nº 02 , fica a cargo da Comissão e caso não seja possível a abertura os licitantes serão comunicados oficialmente.

3 – DA DOCUMENTAÇÃO

3.1 O invólucro nº 1 -  DOCUMENTAÇÃO, deverá conter:

a)  Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor, de atividade pertinente  ao objeto da licitação, expedido pelo Órgão Licitante, com validade;

b)Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia- CREA/RS da empresa licitante, ou visto na mesma instituição (CREA/RS) no caso de empresas sediadas fora do Estado;

c)Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s),através de declaração da empresa, onde irá constar no mínimo o(s) nome(s)do profissional(ais) e o(s) seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA;

d)Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, na condição de empregado, diretor ou sócio, ou ter contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente comprovado por meio de documentação pertinente a condição.

e)Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado ou certidão, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA),  em nome da empresa licitante ou do responsável técnico indicado no item 3.1 “c”.

3.2 Em se tratando de proponente não possuidor do Certificado de Registro Cadastral na forma do sub item anterior, deverá o licitante, até o 3º (terceiro) dia anterior a data aprazada, apresentar os documentos listados abaixo, no protocolo geral da Prefeitura Municipal a fim de receber o Certificado;

a)  Registro comercial no caso de firma individual ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b)  Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em funcionamento no país;

c) Prova de inscrição no CNPJ;

d) Cópia dos documentos de identidades de seus(s) sócio(s) – Gerente (s), autenticadas.

e) Prova de inscrição de contribuinte Estadual (DIC) e ou Municipal (Alvará), relativo ao domicilio ou sede da empresa pertinente ao seu ramo de atividade.

f) Prova de quitação com a fazenda federal (Débito e tributos de contribuições Federais e Dívida ativa da União), Estadual e Municipal.

g) Prova de regularidade com seguridade social (negativas de FGTS e INSS).

h) Registro ou inscrição em entidade profissional competente (CREA).

i)  Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes e balanços provisórios.

j) Declaração do licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 ( Lei nº 9.854/99

l) Certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial do domicilio da pessoa física.

m) Carta de apresentação da documentação e de solicitação do Registro Cadastral, assinada pelo representante legal da empresa.

3.3 Os documentos exigidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia autenticada ou, ainda, proveniente de publicação em órgão oficial.

4. DA HABILITAÇÃO

4.1 - Serão considerados habilitados os licitantes que apresentarem no envelope 01 - Documentação, a documentação exigida no item 3.1, “a”, “b”, “c”, “d” , “e”.

5. DA PROPOSTA

5.1 O ENVELOPE N.º 02 deverá conter a proposta de preço, apresentada de  forma  legível (preferencialmente digitada), assinada pelo representante legal da empresa,   em  moeda  corrente  nacional, com duas casas decimais após a vírgula,  com a identificação da empresa licitante (por meio do nome ou carimbo ou papel timbrado, etc) isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e contendo as seguintes informações:

a) o valor  total da mão-de-obra, o valor total dos materiais  e o valor global para a execução da obra , de acordo com os prazos e as condições de pagamento estabelecidos no Edital;

b) a composição do valor total ofertado em planilhas de quantitativos, contendo os custos unitários dos materiais e da mão-de-obra e o valor total para cada item, devendo atender no mínimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orçamento elaborada pelo Município;

c) nome e qualificação do responsável pela assinatura do contrato, acompanhada de procuração (quando for o caso).

5.2 A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente os documentos exigidos neste processo  de licitação e os julgou suficientes para a elaboração da sua proposta, voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

5.3 Quando o prazo de validade da  proposta  não estiver especificado,  a Comissão de Licitações  considerará, para  fins de julgamento das propostas o prazo de 60 dias.

5.4 No preço proposto considerar-se-ão inclusos todas e quaisquer despesas com material, mão-de-obra, fretes, seguros, tributos, contribuições, previdência social e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Município.

5.5  No caso de divergência entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, ficando a cargo da Comissão refazer o cálculo do preço total, para fins de julgamento.

6.  CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1  As propostas apresentadas de acordo com as especificações e exigências deste edital serão classificadas pela ordem crescente dos preços, considerando-se vencedor, dentre os qualificados, o que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL para execução da obra.

6.2  Após a abertura da proposta, não caberá desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente, e aceito pela Comissão.

6.3  Uma vez abertas, as propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as ofertas apresentarem.

7.   DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

7.1  Serão desclassificadas as propostas que consignarem, preço superior aos constantes nas Planilhas.

7.2  Em igualdade de condições como critério de desempate a classificação far-se-á por sorteio em ato público.

7.3  Poderá ser exigida da Licitante que apresentar preço reduzido, informações suplementares que comprovadamente evidenciem a exeqüibilidade das propostas sem prejuízo de promoção de diligências ou outro ato necessário de sua comprovação, nos termos do art. 43, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

8.1 Correrá por conta das unidades orçamentárias: 0601 1159  2678200303 026000 449051 (54511)convênio MC/CAIXA; 0601 0001 2678200303 026000 449051 (449) recurso livre - contrapartida.

9. CONDIÇÕES  E FORMA DE PAGAMENTO

9.1 A licitante vencedora deve apresentar a Secretaria Municipal de Planejamento a Nota Fiscal  para liquidação e pagamento da despesa prevista no contrato de repasse nº  0266087-59/2008/Ministério das Cidades/Caixa,   Juntamente  com os  documentos abaixo relacionados, conforme o caso. O pagamento do objeto licitado ficará condicionado a liberação pela Caixa Econômica Federal, após verificação do objeto e análise da documentação correspondente ao processo licitatório.

a) Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Sant’ Ana do Livramento/RS, e conter  o número do empenho correspondente;

a)Comprovante mensal do recolhimento do FGTS;

b)Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS;

c) Certificado de Regularidade do FGTS.

d) Se cooperativa, comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão;

9.2  O pagamento será executado através de cheque nominal em favor do licitante, a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente,  mediante apresentação da fatura acompanhada da cópia da guia de recolhimento mensal do INSS e FGTS relativo ao pessoal envolvido na prestação de serviço, sem prejuízo de atendimento das demais normas previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços, inclusive com conseqüente retenção e recolhimento de importância de natureza previdenciária e decorrentes de multas.

9.3 O pagamento somente será realizado após a conclusão total e final da obra, que será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Comissão de Técnicos designada  para recebimento das obras contratadas pela municipalidade.

9.4 Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a Contratada responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.

9.4  Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO

10.1  Os serviços deverão ser executados no prazo de 30 (trinta) dias,  a contar da Ordem de Serviço  ou retirada da Nota de empenho pela Contratada.  A “Ordem” para início dos serviços será fornecida pela Secretaria Municipal de Planejamento – Comissão de Obras Públicas -  devidamente assinada pelo Secretário Municipal.

11.  DOS PRAZOS E CONDIÇÕES

11.1 No prazo máximo de até cinco dias a contar do recebimento da convocação, o licitante vencedor deverá assinar o Contrato de Fornecimento do objeto.

12. DO RECEBIMENTO DA OBRA

12.1 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:

a) Provisoriamente, pela Comissão de Obras Públicas, mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

12.2 - A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

12.3 - A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam.

12.4- A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

13 – DOS SEGUROS E ACIDENTES

13.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

14 – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PELO MUNICÍPIO

14.1 – Os serviços serão fiscalizados pela “Comissão de Obras Públicas”, composta por servidores da Secretaria  Municipal do Planejamento.

14.2 - É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º 5.194/66).

15. - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

15.1 – A licitante sujeita-se às seguintes penalidades:

a)multa de 10% ( Dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso injustificado no cumprimento do contrato;

b)multa de 20% ( vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de não cumprimento parcial na entrega do objeto licitado;

c)multa de 30% ( trinta por cento), pela recusa em assinar o Contrato de Fornecimento do objeto.

d)Demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.

16.  DOS RECURSOS

16.1 De todos os atos praticados no curso do procedimento licitatório, caberá recurso nos termos do que dispõe o art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.

17. DAS OBRIGAÇÕES

17.1- A contratada se obriga a:

a)realizar adequadamente as obras ora contratadas, utilizando as melhores técnicas e implementando critérios de rendimento e economicidade, nos .locais previamente determinados pela CONTRATANTE, deixando os locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza e utilização das obras;

b)atender, no prazo mínimo de 24 horas as requisições de correções feitos pela CONTRATANTE;

c)utilizar-se de mão de obra e materiais da melhor qualidade, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por qualquer dano de natureza dolosa ou culposa que este venha causar à CONTRATANTE ou terceiros;

d)cumprir durante a execução da obra ora contratada, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

e)responsabilizar-se por recolhimentos de tributos que venham a incidir sobre o objeto deste contrato;

f)manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

g)arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os  encargos sociais, trabalhistas e previdenciários;

17.2- A CONTRATANTE se obriga a:

a)comunicar de imediato a contratada das irregularidades no desenvolvimento da obra;

b)acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto contratado;

18. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

18.1 – A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica através de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06), ou através da apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.

DA DOCUMENTAÇÃO:

18.2 - As empresas constituídas em forma de microempresa ou empresas de pequeno porte, por ocasião da participação, deverão apresentar, no que couber, toda a documentação exigida inclusive a documentação referente a regularidade fiscal (mesmo que esta apresente alguma restrição, atendendo o que determina o art. 43 da Lei Complementar n.º 123/06).

18.3 -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às mesmas, o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

18.4 -  A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

DOS CRITÉRIOS  DE  JULGAMENTO:

18.5 – Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada pelas mesmas, igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma;

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem acima, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar a melhor proposta.

18.6 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação da Comissão de Licitações, sob pena de preclusão.

18.7 – Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

18.8  – O disposto nos itens 18.5. 18.6 e 18.7 deste edital, somente se aplica quando a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver empresas enquadradas nesta condição no intervalo de propostas iguais ou superiores até 10% (dez por cento) superiores à melhor proposta.

18.9- Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte,  o desempate far-se-á nos termos  do parágrafo 2º  do artigo 45  da  Lei  n.º 8.666/93 e alterações.

19. DAS INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

19.1 Os interessados poderão obter maiores informações sobre a licitação e obter o Edital de Licitação no Depto de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento, sito na rua Pref. Hugolino Andrade, 433, no horário compreendido entre 07 h e 30 min. e 13h e 30 min de segunda a sexta feira, ou pelo fone  (55) 3242 5265. site:www.santanadolivramento.rs.gov.br.

19.2 As cláusulas da minuta do contrato e projetos  são partes integrantes do edital de licitação.

19.3 Os projetos/plantas/memoriais estão à disposição dos interessados no site da Prefeitura e no Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento, em CDs.  Necessário a apresentação de um CD novo para troca.

Sant’ Ana do Livramento, 19 de maio de 2010.

Este Edital se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em: ...../........../..........

.................................

LEONEL AMORETY GORNATTI

VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE

PREFEITO MUNICIPAL

# CONTRATO Nº ....../2010

# PROCESSO Nº 005346/2010

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2010

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO RUA DUQUE DE CAXIAS (TRECHO ENTRE RUA  RIVADÁVIA CORRÊA E RUA DOS ANDRADAS EM SANT’ANA DO LIVRAMENTO/RS Contrato de Repasse nº  0266087-59/2008/Ministério das Cidades/Caixa

Contrato celebrado entre a Administração Municipal de Sant’Ana do Livramento, sito a rua Rivadávia Corrêa, nº 858, neste ato representado pelo Sr. Wainer Viana Machado, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ................................. sito na  Rua  ..............., nº .........., ..........., .................. – ..., CEP ..........., fone: .................,  inscrito no CNPJ sob nº .............................., doravante denominado CONTRATADO, para executar os serviços descritos na cláusula primeira - do Objeto.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante do processo licitatório  nº 002/2010, Tomada de Preço, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do documento que deu origem a este, termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Obra: Recapeamento asfáltico da rua Duque de Caxias (trecho entre  rua Rivadávia Corrêa e rua dos Andradas) no município de Sant’Ana do Livramento, compreendendo o fornecimento de todo o material empregado, equipamentos, mão - de - obra, serviços complementares, transportes, etc...., definidos na Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e mapas de situação, localização e sinalização constituindo partes integrantes desta Tomada de Preço.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 O valor total do presente contrato é de R$ ........... (..............................), sendo R$ .............. (........................) referente a material e R$ .................... (...............................) referente a mão-de-obra   no qual se inclui todos os tributos diretos e indiretos incidentes sobre a prestação dos serviços ora avençados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

3.1 Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

3.2 A “Ordem” para início dos serviços será fornecida pela Secretaria Municipal de Planejamento – Comissão de Obras Públicas -  devidamente assinada pelo Secretário Municipal.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 A licitante vencedora deve apresentar a Secretaria Municipal de Planejamento a Nota Fiscal  para liquidação e pagamento da despesa prevista no contrato de repasse nº  0266087-59/2008/Ministério das Cidades/Caixa,   Juntamente  com os  documentos abaixo relacionados, conforme o caso. O pagamento do objeto licitado ficará condicionado a liberação pela Caixa Econômica Federal, após verificação do objeto e análise da documentação correspondente ao processo licitatório.

a) Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Sant’ Ana do Livramento/RS, e conter  o número do empenho correspondente;

b)Comprovante mensal do recolhimento do FGTS;

c)Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS;

d) Certificado de Regularidade do FGTS.

e) Se cooperativa, comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão;

4.2  O pagamento será executado através de cheque nominal em favor do licitante, a ser retirado na tesouraria Municipal e/ou depósito em conta corrente,  mediante apresentação da fatura acompanhada da cópia da guia de recolhimento mensal do INSS e FGTS relativo ao pessoal envolvido na prestação de serviço, sem prejuízo de atendimento das demais normas previdenciárias incidentes sobre a prestação de serviços, inclusive com conseqüente retenção e recolhimento de importância de natureza previdenciária e decorrentes de multas.

4.3 O pagamento somente será realizado após a conclusão total e final da obra, que será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pela Comissão de Técnicos designada  para recebimento das obras contratadas pela municipalidade.

4.4 Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a Contratada responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pela Comissão de Técnicos.

4.5  Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.

4.6  As despesas com a execução do presente contrato correrão por conta do recurso unidade orçamentária: 0601 1159  2678200303 026000 449051 (54511)convênio MC/CAIXA; 0601 0001 2678200303 026000 449051 (449) recurso livre - contrapartida.

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES

- 5.1 - A contratada se obriga a:

a) - realizar adequadamente as obras ora contratadas, utilizando as melhores técnicas e implementando critérios de rendimento e economicidade, nos .locais previamente determinados pela CONTRATANTE, deixando os locais em perfeitas condições de utilização segundo a natureza e utilização das obras;

b) - atender, no prazo mínimo de 24 horas as requisições de correções feitas pela CONTRATANTE;

c) - utilizar-se de mão de obra e materiais da melhor qualidade, com profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por qualquer dano de natureza dolosa ou culposa que este venha causar à CONTRATANTE ou terceiros;

d) - cumprir durante a execução da obra ora contratada, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes das infrações a que der causa;

e) - responsabilizar-se por recolhimentos de tributos que venham a incidir sobre o objeto deste contrato;

f)- manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação;

g)- arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a incidir sobre o respectivo contrato, bem como os  encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

5.2 - A CONTRATANTE se obriga a:

a)comunicar de imediato a contratada das irregularidades no desenvolvimento da obra;

b)acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinentes ao objeto contratado;

CLÁUSULA  SEXTA  - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 – O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:

a) Provisoriamente, pela Comissão de Obras Públicas, mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissão designada pela autoridade competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

6.2 - A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

6.3 - A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam.

6.4- A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA  - DOS SEGUROS E ACIDENTES

7.1 – Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pela Comissão de Recebimento de Obras do Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

CLÁUSULA OITAVA -  DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PELO MUNICÍPIO

8.1 – Os serviços serão fiscalizados pela “Comissão de Obras Públicas”, composta por servidores da Secretaria  Municipal do Planejamento.

8.2 - É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º 5.194/66).

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

7.1 O contrato reconhece os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, previsto no art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.2 A licitante vencedora  sujeita-se às seguintes penalidades:

a)multa de 10% ( Dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de atraso injustificado no cumprimento do contrato;

b)multa de 20% ( vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de não cumprimento parcial na entrega do objeto licitado;

c)multa de 30% ( trinta por cento), pela recusa em assinar o Termo de contrato de Fornecimento de bens .

d)Demais sanções estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Fica eleito o Foro de Sant’ Ana do Livramento, para dirimir dúvidas ou questões oriundas  do presente contrato.

8.2 E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Termo em quatro vias, de igual teor.

Sant’ Ana do Livramento, ....... de .......................... de 2010.

WAINER VIANA MACHADO

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADO

Este Contrato se encontra examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em: ......../........./..........

........................................